Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Администрация Черчетского муниципального образования ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 октября 2021г                                                      № 42

«Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Черчетского муниципального образования»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг », постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», Уставом Черчетского муниципального образования,  администрация  Черчетского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

- Утвердить план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых администрацией Черчетского муниципального образования (Приложение № 1).

- Данное постановление опубликовать в бюллетене нормативно правовых актов «Официальные  вести Черчетского муниципального образования» и разместить на официальном сайте Черчет.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧЕРЧЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Наименование услуги, предоставляемой администрацией Черчетского муниципального образования | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Черчетского муниципального образования, | II этап Размещение на официальном сайте администрации Черчетского муниципального образования, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг Иркутской области | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Иркутской области, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выдача справок о составе семьи | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.09.2021г. | 15.09.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 2 | Выдача выписок из похозяйственных книг | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.09.2021г. | 15.09.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 3 | Совершение нотариальных действий | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.09.2021г. | 15.09.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 4 | Признание в установленном порядке жилых помещений жилого фонда непригодным (пригодными) для проживания» | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.09.2021г. | 15.09.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 5 | Назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.09.2021г. | 15.09.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 6 | Выдача ордеров на проведение земляных работ | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.10.2021г. | 15.10.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 7 | Присвоение адреса объекту недвижимости | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.10.2021г. | 15.10.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 8 | Предоставление информации об организации, выдающей технические условия, о принадлежности объектов электросетевого хозяйства, по запросам граждан в соответствии с жилищным законодательством | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.10.2021г. | 15.10.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 9 | Предоставление участка земли для погребения умершего | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.10.2021г. | 15.10.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 10 | Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.10.2021г. | 15.10.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 11 | «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Черчетского муниципального образования» | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.10.2021г. | 15.10.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 12 | «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда Черчетского муниципального образования в собственность граждан в порядке приватизации» | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.10.2021г. | 15.10.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 13 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Черчетского муниципального образования | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.10.2021г. | 15.10.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |
| 14 | «Согласование создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Администрация Черчетского муниципального образования | 15.10.2021г. | 15.10.2021г | 20.11.2021г. | 15.12.2021г | 24.12.2021 |